项目&产品负责人

技能维度 已掌握技能（参考基础） 待提升技能（岗位核心） 提升路径

业 务 与 需

求技能

1. 能收集用户基础需求，

整理简单需求清单；

2. 了解产品基础逻辑，可

协助撰写简易需求说明；

1. 能深度分析需求价值，区分“必要需求”与“非必

要需求”，制定需求优先级；

2. 熟练输出规范产品需求文档（PRD），明确功能

描述、交互逻辑与验收标准；

1. 针对具体项目，收集 5-8 条用户需求，使用规范

方法（如 MoSCoW 模型）划分优先级；

2. 参考行业 PRD 模板，撰写需求文档，包含功能流

程图与交互说明；

技能维度 已掌握技能（参考基础） 待提升技能（岗位核心） 提升路径

3. 会 用 基 础 工 具 （ 如

Excel、思维导图）梳理需求

要点。

3. 掌握需求评审方法，能协调技术、设计团队对

齐需求认知，减少需求偏差；

4. 会跟踪需求落地全流程，及时处理需求变更，

确保产品方向不偏离目标。

3. 组织 1 次需求评审会，邀请技术、设计人员参与，

记录争议点并推动达成共识；

4. 跟踪需求开发进度，遇到 2-3 次需求变更时，评

估影响范围并更新需求文档。

AI 产 品 需

求 分 析 与

项目管理

1. 会使用通用大模型辅

助文档撰写；能够区分

普通业务功能和 AI 能

力边界。

2. 对 RAG、智能助手有基

础的认知。

1. 能够识别业务中适合 AI 应用的场景，明确 AI

能力边界。

2. 能编写 AI 应用模块的需求说明，明确 AI 业务

目标、幻觉风险及可量化的验收标准。

3. 在评估 AI 应用模块工作量与潜在风险时，能

规划降级方案，确保在大模型服务异常时，系

统能按原有业务流程运行。

1. 在项目实训中整理一套 AI 应用的功能需求，明确

AI 不能替代的人工业务环节。

2. 设定简单可行的 AI 功能验收指标，如问答正确率。

项 目 管 理

技能

1. 能记录项目关键节点，

简单跟踪任务进度；

2. 了解基础沟通技巧，可

与小团队成员同步简单信

息；

3. 会用基础工具（如飞

书）记录任务分配。

1. 能制定完整项目计划，拆分任务模块、明确责

任人与交付时间，适配 5-6 人小团队节奏；

2. 熟练识别项目风险（如进度滞后、需求理解偏

差），制定简易应对方案；

3. 掌握高效沟通方法，能向技术团队同步需求细

节、向管理层汇报项目进展；

4. 会协调跨角色资源（如设计、开发、测试），解

决协作卡点，保障项目按计划推进。

1. 针对具体项目，拆分 10-15 个具体任务，用项目

管理工具分配给团队成员，设置交付节点；

2. 定期（如每周）梳理 1 次项目风险，记录“进度滞

后”、“需求理解偏差”等问题，制定应对措施；

3. 定期（如每天）同步 1 次项目进度（文字或短会），

每周向直属上级（如课程教师）提交 1 份项目进展报

告；

4. 当出现“设计交付延迟影响开发”时，协调设计与

开发团队调整节奏，确保项目不中断。

职业素养 1. 有责任心，能跟进自己

负责的需求或任务；

1. 提升“需求与项目平衡能力”，不因追求产品完

美而过度延迟项目交付；

1. 在遇到“想增加 1 个非核心功能但会延迟 2 天交

付”时，评估功能价值后决定是否取舍；

技能维度 已掌握技能（参考基础） 待提升技能（岗位核心） 提升路径

2. 具备基础协作意识，愿

意配合团队完成共同目标；

3. 能接受简单反馈，调整

自己的工作方式。

2. 强化“用户思维”，做决策时优先考虑用户体验，

而非仅关注功能实现；

3. 培养“抗压能力”，在项目进度紧张或需求变更

时，保持高效工作状态；

4. 增强“复盘意识”，项目结束后总结经验（如需

求管理、进度管控问题），优化后续工作。

2. 每完成 1 个功能模块，找 2-3 个目标用户测试，

收集体验反馈并优化；

3. 项目结束后，撰写 1 份复盘报告，总结 3-5 个待

改进点，明确后续优化方

（1）项目经理：重点描述需求跟进策略及实施过程：①需求同步（如需求评审召

开的时间结点、评审结果记录等）；②进度监控（如使用何种工具跟踪进度及进度滞后时的

调整措施）；③成果核验（如开展开发成果验证的措施和结果记录，包括核验通过及待优化

点）；可附 “需求评审纪要”、“进度跟踪表” 等材料。